|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ρίσκο | Επικινδυνότητα | Πιθανότητα Εμφάνισης |
| Έντονα φορτισμένο πρόγραμμα μελών ομάδας (μη διαθέσιμοι την ιδιά ημέρα/ώρα, αναβολή/ακύρωση συναντήσεων, αργοπορία στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων κομματιών). | Μεγάλη | Πολύ Μεγάλη |
| Εντάσεις μεταξύ μελών λόγω χρονικής πίεσης ή φόρτου εργασίας. | Μέτρια | Μέτρια |
| Μη ρεαλιστικές απαιτήσεις χρόνου/deadlines. | Μέτρια | Μεγάλη |
| Μη διαμοίραση πληροφοριών, ελλιπής εξήγηση δουλειάς-επικοινωνίας όσον αφορά την επεξήγηση/βοήθεια/μετάδοση γνώσης. | Μέτρια | Μικρή |
| Χαμηλή δέσμευση μελών, αδιαφορία για το πρότζεκτ, δεν μπορείς να βασιστείς στην ομάδα για επιτυχία. | Πολύ Μεγάλη | Μικρή |
| Ρυθμός εργασίας που δεν ταιριάζει σε όλη την ομάδα/δεν έχει συμφωνηθεί και μειώνει σημαντικά την αποδοτικότητα του συνόλου | Μεγάλη | Μέτρια |
| Αποχώρηση κάποιου μέλους, μη ευχαριστημένου από την πορεία της εργασίας, την σύσταση της ομάδας (ρήξη, έντονη διαμάχη , διαπληκτισμός) ή την ιδέα του έργου (ένα μέλος είχε διαφορετική ιδέα προς υλοποίηση, η οποία απορρίφθηκε με ψηφοφορία). | Πολύ Μεγάλη | Μικρή |
| Αποχώρηση ή προσωρινή απουσία κάποιου μέλους από την παραγωγική διαδικασία για λόγους ανωτέρας βίας. | Πολύ Μεγάλη | Πολύ Μικρή |